Plan de Pruebas

Proyecto: Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller

# 1. Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller |
| --- | --- |
| Versión del Documento | 1.0 |
| Fecha de Creación | 10/10/2025 |
| Última Actualización | 20/11/2025 |

# 1.1 Responsables

| Project Manager | Bairon Labe |
| --- | --- |
| Líder de Testing | Bairon Labe |
| Analista de Pruebas (QA/Funcional) | Bairon Labe |
| Desarrollador Principal | Alexander Aguilera |
| Arquitecto de Software / Soporte de Testing | Alexander Aguilera |
| Diseñador UX/UI (apoyo en usabilidad) | Alexander Aguilera |

# 1.2 Alcances del proyecto

El presente plan de pruebas define la estrategia y ejecución del proceso de aseguramiento de calidad para la Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller, sistema desarrollado para PepsiCo Chile. - El alcance funcional cubre los siguientes módulos críticos: - Gestión de Usuarios - Gestión de Talleres - Gestión de Vehículos - Gestión de Órdenes de Trabajo (OT) - Flujos de Estado de la OT - Reservas de Vehículos - Inventario básico asociado a repuestos - Seguridad y autenticación - Auditoría interna - Exportación e Importación de datos (Excel) - El alcance técnico del plan de pruebas incluye: - Pruebas Unitarias - Pruebas de Integración - Pruebas de Seguridad (OWASP ZAP) - Pruebas de Rendimiento - Pruebas de Carga - Pruebas de Estrés - Pruebas End-to-End técnicas

# 1.3 Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos funcionales serán verificados mediante pruebas: - RF01: Gestión completa de usuarios internos (administración, roles, unicidad). - RF02: Registro y administración de talleres. - RF03: Registro y actualización de vehículos, validación de patente única. - RF04: Creación y gestión de órdenes de trabajo. - RF05: Asignación de mecánicos y choferes a las OT. - RF06: Transiciones de estado de la OT (Pendiente → Cerrada). - RF07: Cálculo de totales de OT (repuestos + mano de obra). - RF08: Creación y administración de reservas de vehículos. - RF09: Relaciones OT/Vehículos/Talleres/Usuarios. - RF10: Reglas internas de unicidad y validación (RUT, email, patentes, códigos).

# 1.4 Requerimientos no funcionales

Los siguientes requerimientos no funcionales se validan mediante pruebas: - RNF01: Tiempo de respuesta promedio ≤ 600 ms bajo carga estándar. - RNF02: Soporte estable para ≥ 30 usuarios concurrentes. - RNF03: Tolerancia a picos de carga de hasta 60 VUs. - RNF04: La aplicación no debe presentar vulnerabilidades críticas según OWASP. - RNF05: Consistencia de datos ante operaciones simultáneas. - RNF06: Integridad en el flujo completo de datos y relaciones internas.

# 1.5 Descripción

La plataforma digitaliza y centraliza el proceso de ingreso, seguimiento y cierre de órdenes de trabajo de vehículos de PepsiCo Chile. Integra funcionalidades de: - Control de usuarios internos - Administración de talleres - Registro de vehículos - Flujo completo de OT - Inventario básico de repuestos - Reservas de vehículos - Seguridad, autenticación y roles - Exportación / importación Excel - Auditoría interna de actividad El sistema se implementó con: - Backend: Django 5.x (arquitectura MTV) - Base de datos en pruebas: SQLite - Base de datos proyectada para producción: PostgreSQL / Oracle - Frontend: HTML, CSS, JS, plantillas Django - Testing: Django TestCase, Django Test Client, OWASP ZAP, K6

# 2 Plan de Pruebas

# 2.1 Alcance de las pruebas

El plan de pruebas abarca la verificación completa del comportamiento funcional y no funcional del sistema. El alcance incluye: - Validación de todos los requerimientos funcionales. - Validación del rendimiento, carga, estrés y estabilidad del sistema. - Validación de seguridad mediante escaneo automatizado OWASP. - Validación de integridad del flujo completo de la plataforma. - Validación de roles, permisos, estados, lógica de negocio y cálculos.

# 2.2 Resumen de las pruebas

| Módulos del sistema a probar | ### Módulos probados - Usuario - Vehículos - Talleres - OT - Reservas - Inventario - Seguridad - Exportación Excel - Auditoría - Flujos E2E |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos de las pruebas | - Detectar errores funcionales y de lógica. - Validar reglas internas y restricciones. - Evaluar estabilidad y rendimiento. - Verificar accesos restringidos y seguridad. - Asegurar que los flujos críticos funcionen de extremo a extremo. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | - Pruebas Unitarias (Django TestCase) - Pruebas de Integración (Django Test Client) - Pruebas de Seguridad (OWASP ZAP) - Pruebas de Rendimiento (k6) - Pruebas de Carga (k6) - Pruebas de Estrés (k6 stages) - Pruebas End-to-End técnicas (k6) |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Para la validación funcional y no funcional de la plataforma se emplearon diversas técnicas de pruebas con el fin de asegurar la calidad, estabilidad y seguridad del sistema. Las técnicas utilizadas son: 1. Pruebas de Caja Negra (Black Box Testing) Se evalúa el comportamiento del sistema sin considerar el código interno. Permite validar: - Reglas de negocio - Respuestas HTTP - Transiciones de estado - Accesos por rol - Validación de campos y restricciones - Lógica general de los flujos ### 2. Testing Basado en Requerimientos (RBT) Cada caso de prueba se diseñó en base a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el Acta y ERS. Permite asegurar: - Cobertura total del proyecto - Trazabilidad entre requerimiento → prueba → resultado - Validación directa del alcance funcional ### 3. Testing Basado en Riesgos (Risk-Based Testing – RBT) Se priorizaron módulos críticos como: - Autenticación - Órdenes de trabajo - Cambio de estados - Seguridad - Repuestos e inventario - Exportaciones La prioridad de pruebas se basó en: - Impacto del módulo - Probabilidad de falla - Sensibilidad de los datos ### 4. Testing por Escenarios (Scenario-Based Testing) Se validaron flujos completos que incluyen múltiples módulos: - Ingreso OT → asignación → cambio de estado → finalización - Ingreso OT → repuestos → totales - Reserva de vehículo → uso → liberación - Cambio de contraseña en primer login Este enfoque asegura cohesión entre módulos. ### 5. Pruebas Estructurales a Nivel de Modelo (mediante Unit Testing) Aunque las pruebas de unidad no requieren conocer el código completo, se usó un enfoque estructural para validar: - Relaciones entre entidades - Restricciones de unicidad - Valores por defecto - Cálculo de totales - Flujo de estados válido - Integridad de datos ### 6. Pruebas de Seguridad Automatizadas (OWASP ZAP) Se aplicaron técnicas de: - Escaneo pasivo - Escaneo activo - Análisis de cabeceras - Detección de XSS potencial - Validación de configuración del servidor Enfocadas en los riesgos OWASP Top 10. ### 7. Pruebas de Rendimiento (k6) Aplicando técnicas de: - Load Testing: 10 y 30 usuarios virtuales - Stress Testing: hasta 60 VUs - Throughput Testing: requests por segundo - Latency Analysis: p95, p99, máxima, promedios - Ramp-up Testing: aumento progresivo de carga - Smoke Performance: endpoints clave ### 8. Validación de Integridad y Consistencia Pruebas orientadas a: - Datos válidos e inválidos - Unicidad - Restricciones de BD - Integridad referencial - Persistencia correcta de cambios ### 9. Validación de Control de Accesos Técnica centrada en: - Roles y permisos - Bloqueo de rutas no autorizadas - Redirecciones correctas - Prevención de accesos cruzados entre usuarios |  |

# 2.2.1 Resumen técnico final

| # Técnica | # Aplicación dentro del proyecto |
| --- | --- |
| # Caja Negra | # Pruebas funcionales e integración |
| # Basado en Requisitos | # Validación funcional completa |
| # Basado en Riesgos | # Priorización de módulos críticos |
| # Testing de Escenarios | # Flujos E2E |
| # Unit Testing | # Entidades, modelos, cálculos |
| # Security Testing | # OWASP ZAP |
| # Performance Testing | # K6 (10–60 VUs) |
| # Structural Testing | # Modelos y reglas internas |
| # Access Control Testing | # Roles y permisos |

# 3 Estrategia de Pruebas

| Tipos de pruebas a realizar | La estrategia aplicada en este proyecto se basa en un enfoque técnico y orientado a riesgos, centrado en la robustez de los módulos críticos. ## Tipos de pruebas ### ✔ Pruebas Unitarias Validan reglas de negocio, modelos, integridad y comportamientos aislados. ### ✔ Pruebas de Integración Verifican interacción entre vistas, controladores, modelos, permisos y relaciones. ### ✔ Pruebas de Seguridad Escaneo automatizado OWASP ZAP pasivo y activo para detectar vulnerabilidades. ### ✔ Pruebas de Rendimiento Medición del tiempo de respuesta para endpoints principales bajo carga. ### ✔ Pruebas de Carga Simulación de concurrencia (30–50 VUs) para evaluar estabilidad. ### ✔ Pruebas de Estrés Simulación de crecimiento progresivo (hasta 60 VUs) para detectar límites. ### ✔ Pruebas End-to-End Técnicas Validación de flujos completos desde el punto de vista del backend. |  |
| --- | --- | --- |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Para garantizar la calidad del sistema, se utilizarán diversas técnicas de pruebas alineadas tanto a requerimientos funcionales como no funcionales. Las técnicas empleadas en este proyecto son: ### 1. Pruebas de Caja Negra (Black Box Testing) Evaluación del comportamiento del sistema sin considerar el código interno. Utilizada en: - Pruebas funcionales - Pruebas de integración - Pruebas de seguridad (ZAP) ### 2. Testing Basado en Requerimientos (Requirement-Based Testing) Cada prueba se basa directamente en los requerimientos funcionales definidos. Garantiza cobertura total del sistema. ### 3. Testing Basado en Riesgos (Risk-Based Testing) Los módulos más críticos reciben mayor volumen y profundidad de pruebas. Prioridad alta para: - Autenticación - Gestión de OT - Estados de OT - Seguridad - Exportación/Importación ### 4. Testing Orientado a Escenarios (Scenario-Based Testing) Validación de flujos completos del sistema: - Ingreso de OT → desarrollo → cierre - Uso de repuestos → cálculo de totales - Reserva y entrega de vehículos - Cambio de contraseña obligatorio ### 5. Pruebas Unitarias (Structural & Behavioral Testing) Validan modelos, integridad de datos, relaciones, reglas de negocio y cálculos. ### 6. Pruebas de Seguridad Automatizadas (OWASP ZAP) Técnicas aplicadas: - Escaneo pasivo - Escaneo activo - Análisis de cabeceras - Detección de XSS potencial - Identificación de configuraciones inseguras ### 7. Pruebas de Rendimiento y Carga (Performance Testing – K6) Se aplican técnicas de: - Load Testing (10–30 VUs) - Stress Testing (hasta 60 VUs) - Latency Analysis (p95 y p99) - Throughput (req/s) - Ramp-Up progresivo - Flujo completo bajo carga ### 8. Validación de Integridad y Consistencia de Datos Verifica unicidad, restricciones, integridad referencial y cálculos internos. ### 9. Validación de Control de Acceso Pruebas orientadas a roles, permisos, bloqueo de rutas y redirecciones. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | El orden de ejecución está diseñado para asegurar estabilidad, detectar errores tempranos y validar los componentes críticos antes de pruebas complejas o de estrés. ### 1. Pruebas Unitarias (Back-End / Modelos) Se ejecutan primero para garantizar que: - Modelos funcionen correctamente - Relaciones y restricciones se cumplan - Lógica de negocio sea estable Módulos involucrados: Usuarios, Vehículos, OT, Reservas, Repuestos |  |

# 3.1 Configuración de las pruebas

Ejemplo Pruebas de Integración: - Configurar entornos de prueba que reflejan las interacciones reales con sistemas de pago en línea y bases de datos de clientes. - Definir datos de prueba y escenarios de prueba que cubran diferentes casos de uso.

# 4 Evidencia de prueba

4.1  Pruebas Unitarias

| Pruebas Unitarias (Django VS. Code) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Clase | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| UNI-USER-01 | UsuarioModelTest | test_crear_usuario_valido | Creación de usuario válido, estado activo por defecto, datos asignados correctamente. | OK |
| UNI-USER-02 | UsuarioModelTest | test_rut_unico | Validación de unicidad de RUT (IntegrityError al duplicar). | OK |
| UNI-USER-03 | UsuarioModelTest | test_email_unico | Validación de unicidad de email. | OK |
| UNI-USER-04 | UsuarioModelTest | test_usuario_con_taller_asignado | Relación Usuario → Taller funciona correctamente. | OK |
| UNI-TALLER-01 | TallerModelTest | test_crear_taller_valido | Creación de taller válido, estado activo por defecto. | OK |
| UNI-TALLER-02 | TallerModelTest | test_codigo_taller_unico | Código de taller único (restringe duplicados). | OK |
| UNI-VEH-01 | VehiculoModelTest | test_crear_vehiculo_valido | Creación de vehículo válido, estado por defecto OPERATIVO. | OK |
| UNI-VEH-02 | VehiculoModelTest | test_patente_unica | Validación de patente única. | OK |
| UNI-VEH-03 | VehiculoModelTest | test_cambiar_estado_vehiculo | Transiciones de estado: OPERATIVO → EN_TALLER → FUERA_SERVICIO. | OK |
| UNI-VEH-04 | VehiculoModelTest | test_asignar_conductor | Relación Vehículo → Conductor (Usuario) funciona correctamente. | OK |
| UNI-OT-01 | OrdenTrabajoModelTest | test_crear_ot_valida | Creación de OT válida: vehículo, taller, solicitante, mecánico, estado inicial PENDIENTE. | OK |
| UNI-OT-02 | OrdenTrabajoModelTest | test_ot_prioridad_por_defecto_normal | Prioridad de OT por defecto es NORMAL. | OK |
| UNI-OT-03 | OrdenTrabajoModelTest | test_cambiar_estado_ot_pendiente_a_en_proceso | Transición PENDIENTE → EN_PROCESO. | OK |
| UNI-OT-04 | OrdenTrabajoModelTest | test_cambiar_estado_ot_en_proceso_a_pausada | Transición EN_PROCESO → PAUSADA. | OK |
| UNI-OT-05 | OrdenTrabajoModelTest | test_cambiar_estado_ot_pausada_a_en_proceso | Transición PAUSADA → EN_PROCESO (reanudar). | OK |
| UNI-OT-06 | OrdenTrabajoModelTest | test_cambiar_estado_ot_en_proceso_a_finalizada | Transición EN_PROCESO → FINALIZADA. | OK |
| UNI-OT-07 | OrdenTrabajoModelTest | test_cambiar_estado_ot_finalizada_a_cerrada | Transición FINALIZADA → CERRADA. | OK |
| UNI-OT-08 | OrdenTrabajoModelTest | test_ot_bloqueada_por_repuestos | Activación de flag bloqueado_por_repuestos en la OT. | OK |
| UNI-OT-09 | OrdenTrabajoModelTest | test_calculo_total_ot | Cálculo correcto de total OT (repuestos + mano de obra). | OK |
| UNI-RES-01 | ReservaVehiculoModelTest | test_crear_reserva_valida | Creación de reserva; estado por defecto PROGRAMADO. | OK |
| UNI-RES-02 | ReservaVehiculoModelTest | test_cambiar_estado_reserva_programado_a_en_proceso | Transición PROGRAMADO → EN_PROCESO. | OK |
| UNI-RES-03 | ReservaVehiculoModelTest | test_cambiar_estado_reserva_en_proceso_a_completada | Transición EN_PROCESO → COMPLETADO. | OK |

4.2 Pruebas de Integración

| Pruebas de Integración (Smoke Testing Django VS.Code) |  |
| --- | --- |
| Métrica | Valor |
| Pruebas Totales | 63 |
| Suites de Prueba | 9 |
| Tasa de Éxito | 100% |
| Tiempo Total de Ejecución | 11.2 s |

4.2.1 Pruebas de Integración de Autenticación

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autenticación | Login con credenciales válidas | Validar acceso exitoso con email y contraseña correctas | PASS |
| 2 | Autenticación | Login con credenciales inválidas | Rechazar acceso con contraseña incorrecta | PASS |
| 3 | Autenticación | Acceso sin autenticación redirige a login | Redireccionar usuarios no autenticados a página de login | PASS |
| 4 | Autenticación | Logout cierra sesión | Cerrar sesión y limpiar tokens de autenticación | PASS |
| 5 | Autenticación | Usuario inactivo no puede loguear | Bloquear acceso a usuarios marcados como inactivos | PASS |

4.2.2 Pruebas de Integración CRUD OT

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | OT CRUD | Crear OT | Crear nueva orden de trabajo con validaciones básicas | PASS |
| 7 | OT CRUD | Crear OT requiere autenticación | Validar que solo usuarios autenticados pueden crear OT | PASS |
| 8 | OT CRUD | Listar OTs - Supervisor | Supervisores acceden a lista completa de OTs | PASS |
| 9 | OT CRUD | Listar OTs - Mecánico | Mecánicos acceden a OTs asignadas | PASS |
| 10 | OT CRUD | Listar OTs - Chofer | Choferes acceden a sus OTs | PASS |
| 11 | OT CRUD | OT crea con estado inicial PENDIENTE | Validar estado inicial de nueva OT | PASS |
| 12 | OT CRUD | Editar OT - Asignar mecánico | Asignar mecánico responsable a OT | PASS |
| 13 | OT CRUD | Cambiar estado PENDIENTE → EN_PROCESO | Validar transición de estado válida | PASS |
| 14 | OT CRUD | Cambiar estado inválido | Rechazar transiciones no permitidas | PASS |
| 15 | OT CRUD | Eliminar OT requiere admin | Solo administradores pueden eliminar OTs | PASS |
| 16 | OT CRUD | No eliminar OT con repuestos | Validar restricción al eliminar OTs con repuestos | PASS |
| 17 | OT CRUD | Ver detalle OT – Usuario autorizado | Acceso autorizado a detalle de OT | PASS |
| 18 | OT CRUD | No ver OT ajena – Usuario no autorizado | Bloquear acceso cruzado por talleres/usuarios | PASS |
| 19 | OT CRUD | Editar OT – Agregar observaciones | Validar agregado y guardado de observaciones | PASS |
| 20 | OT CRUD | Crear OT con todas las validaciones | Validar campos obligatorios y restricciones | PASS |

4.2.3 Pruebas de Integración Seguridad y Control de Acceso

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Seguridad | Acceso admin solo para admin | Validar acceso restringido a dashboard administrativo | PASS |
| 22 | Seguridad | Supervisor accede a dashboard supervisor | Validar roles y accesos correctos | PASS |
| 23 | Seguridad | Mecánico accede a OTs asignadas | Validar acceso por perfil mecánico | PASS |
| 24 | Seguridad | Chofer accede a ingreso | Validar acceso a formulario de ingreso de OT | PASS |
| 25 | Seguridad | Cambio contraseña primer login | Forzar cambio de contraseña en primer ingreso | PASS |
| 26 | Seguridad | Cambio contraseña en perfil | Permitir cambio de clave desde opciones de perfil | PASS |
| 27 | Seguridad | Permisos por rol | Validar acceso y restricciones según rol | PASS |

4.2.4 Pruebas de Integración Gestión de Usuarios

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Usuarios | Crear usuario | Crear usuario con validaciones | PASS |
| 29 | Usuarios | Listar usuarios – Admin | Admin accede a listado completo | PASS |
| 30 | Usuarios | Listar usuarios – No Admin | Usuarios sin rol admin no pueden listar usuarios | PASS |
| 31 | Usuarios | Listar supervisores – Admin | Filtro y listado exclusivo de supervisores | PASS |
| 32 | Usuarios | Editar usuario | Editar datos de usuario | PASS |
| 33 | Usuarios | Desactivar usuario | Marcar usuario como inactivo | PASS |
| 34 | Usuarios | Asignar rol | Cambiar rol de usuario existente | PASS |
| 35 | Usuarios | Validar campos obligatorios | Rechazar creación sin datos requeridos | PASS |
| 36 | Usuarios | Email único | Validar unicidad del email | PASS |

4.2.5 Pruebas de Integración Acciones OT

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | OT Acciones | Asignar mecánico a OT | Asignar mecánico responsable | PASS |
| 38 | OT Acciones | Cambiar estado OT | Validar modificación de estado | PASS |
| 39 | OT Acciones | Agregar repuesto a OT | Agregar repuestos y recalcular costos | PASS |
| 40 | OT Acciones | Quitar repuesto de OT | Quitar repuestos y recalcular costos | PASS |
| 41 | OT Acciones | OT requiere tiempo de mecánico | Validar registro de mano de obra | PASS |
| 42 | OT Acciones | OT requiere costo de repuestos | Validar cálculo de costos de repuestos | PASS |
| 43 | OT Acciones | OT genera total correctamente | Validar total (mano de obra + repuestos) | PASS |
| 44 | OT Acciones | Completar OT | Cambiar estado a COMPLETADA | PASS |

4.2.5 Pruebas de Integración Gestión de Repuestos

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Repuestos | Crear repuesto | Crear repuesto con validaciones | PASS |
| 46 | Repuestos | Listar repuestos | Acceso a inventario | PASS |
| 47 | Repuestos | Stock válido | Validar stock positivo | PASS |
| 48 | Repuestos | Usar repuesto reduce stock | Validar decremento de stock | PASS |
| 49 | Repuestos | Stock insuficiente | Impedir uso sin stock suficiente | PASS |
| 50 | Repuestos | Validaciones de repuesto | Validar campos obligatorios | PASS |

4.2.5 Pruebas de Integración Gestión de Vehículos

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Vehículos | Crear vehículo | Crear vehículo válido | PASS |
| 52 | Vehículos | Listar vehículos | Acceso a listado | PASS |
| 53 | Vehículos | Reservar vehículo | Reservar vehículo disponible | PASS |
| 54 | Vehículos | Liberar vehículo | Devolver vehículo reservado | PASS |
| 55 | Vehículos | Patente única | Validar unicidad de patente | PASS |

4.2.6 Pruebas de Integración Exportación Excel

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Excel | Exportar OTs a Excel | Generar archivo Excel | PASS |
| 57 | Excel | Importar OTs desde Excel | Cargar datos desde archivo Excel | PASS |
| 58 | Excel | Validar formato Excel | Validar estructura del archivo | PASS |
| 59 | Excel | Exportación solo admin | Restringir exportación a admin | PASS |

4.2.7 Pruebas de Integración Flujos End-to-End

| ID | Suite / Clase | Nombre de la Prueba | Alcance / Qué Valida | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Flujos E2E | Flujo OT completo | Crear → asignar → completar OT | PASS |
| 61 | Flujos E2E | Flujo OT con repuestos | Agregar repuestos → completar | PASS |
| 62 | Flujos E2E | Flujo OT con reserva vehículo | Reservar → usar vehículo → completar | PASS |
| 63 | Flujos E2E | Flujo cambio contraseña | Validar primer login con cambio obligatorio | PASS |

4.3 Pruebas de Seguridad

| Pruebas de seguridad (OWASP ZAP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Clase | Nombre de la prueba (vulnerabilidad detectada) | Alcance / Qué valida | Resultado |
| SEC-01 | ZAP – Passive Scan | Cabecera CSP no configurada | Verifica si existe la cabecera Content-Security-Policy para proteger contra XSS e inyección de código. | Riesgo Medio |
| SEC-02 | ZAP – Passive Scan | Cookie sin flag HttpOnly | Verifica si las cookies sensibles pueden ser accedidas vía JavaScript. | Riesgo Bajo |
| SEC-03 | ZAP – Passive Scan | Divulgación de versión del servidor (Server Header Exposure) | Revisa si el servidor expone versions (WSGIServer/0.2, CPython/3.13.9). | Riesgo Bajo |
| SEC-04 | ZAP – Passive Scan | Falta cabecera X-Content-Type-Options | Valida protección Anti-MIME-Sniffing (X-Content-Type-Options: nosniff). | Riesgo Bajo |
| SEC-05 | ZAP – Passive Scan | Inclusión de archivos JavaScript desde dominios externos | Valida si se cargan scripts de terceros (ej: CDN). Posible riesgo si el dominio es comprometido. | Riesgo Bajo |
| SEC-06 | ZAP – Passive Scan | Atributo HTML controlable por el usuario (XSS potencial) | Identifica parámetros controlados por el usuario incluidos en atributos HTML. | Informativo |
| SEC-07 | ZAP – Passive Scan | Petición de autenticación identificada | Indica rutas relacionadas con autenticación. No es vulnerabilidad. | Informativo |
| SEC-08 | ZAP – Passive Scan | Gestión de sesión identificada (csrftoken) | Detección del token CSRF en cabeceras/cookies. No es vulnerabilidad. | Informativo |

4.4 Pruebas de Rendimiento

| Pruebas de Rendimiento (Performance Testing Con K6 Grafana) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prueba de Rendimiento Login |  |  |  |  |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-01 | k6 – test_login_rendimiento.js | Prueba de rendimiento Login (10 VUs, 30s) | Mide el tiempo de respuesta del endpoint /login bajo 10 usuarios concurrentes durante 30 segundos, validando código 200 y tiempo < 1 segundo. | OK – 300 req, 0 errores, p95 ≈ 10.47 ms |
| Descripción | La prueba demuestra que el formulario de login responde de forma estable y rápida bajo una carga de 10 usuarios concurrentes. No se observaron errores HTTP ni degradación del tiempo de respuesta, manteniendo un p95 cercano a 10 ms. |  |  |  |

| Rendimiento /home |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-02 | k6 – test_home_rendimiento.js | Prueba de rendimiento Home (10 VUs, 30s) | Evalúa el tiempo de respuesta del endpoint /home bajo 10 usuarios concurrentes durante 30 segundos, verificando código 200 y que las respuestas sean menores a 1 segundo. | OK – 300 req, 0 errores, p95 ≈ 4.57 ms |
| Descripción | Los resultados muestran que el panel principal o página de inicio presenta un rendimiento óptimo bajo carga baja (10 usuarios concurrentes), con tiempos de respuesta casi instantáneos y sin errores. Esto establece una línea base sólida de rendimiento para el sistema. |  |  |  |

| Rendimiento /ots/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-03 | k6 – test_ots_rendimiento.js | Prueba de rendimiento Listado OT (10 VUs, 30s) | Evalúa el tiempo de respuesta del endpoint /ots/ bajo 10 usuarios concurrentes durante 30 segundos, validando códigos 200/302 y tiempos menores a 1 segundo. | OK – 600 req, 0 errores, p95 ≈ 4.28 ms |
| Descripción | Los resultados indican que el módulo de gestión/listado de Órdenes de Trabajo es capaz de responder de forma consistente y rápida, incluso cuando hay múltiples usuarios concurrentes consultando la información. No se detectaron fallas ni degradación significativa del tiempo de respuesta. |  |  |  |

| Carga media /home |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-04 | k6 – test_home_carga_media.js | Prueba de carga media Home (30 VUs, 1 min) | Evalúa el rendimiento del endpoint /home bajo 30 usuarios concurrentes durante 1 minuto, midiendo tiempo de respuesta y porcentaje de errores. | Con observaciones – 1800 req, 12 fallos de conexión inicial (0,66%), p95 ≈ 11,62 ms |
| Descripción | La prueba de carga media mostró una incidencia puntual de errores de conexión al inicio del ejercicio (posiblemente asociados a la disponibilidad del servidor en el momento de arranque). Sin embargo, una vez estabilizada la ejecución, el endpoint /home mantuvo tiempos de respuesta muy bajos (p95 ≈ 11,62 ms) sin evidencias de saturación, lo que indica que el sistema soporta adecuadamente una carga media de 30 usuarios concurrentes. |  |  |  |

| Flujo completo (login + home + ots) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-05 | k6 – test_flujo_completo.js | Prueba de rendimiento de flujo completo (Login + Home + OT) | Simula un flujo de usuario que intenta autenticarse vía POST /login y luego acceder a /home y /ots/ con 10 usuarios concurrentes durante 1 minuto, midiendo tiempos de respuesta y errores. | Con observaciones – 2400 req, 25% fallos en login (posible falta de CSRF), /home y /ots/ responden con p95 ≈ 3.18 ms |
| Descripción | Durante la prueba de rendimiento de flujo completo, se observó que las solicitudes POST /login no retornan los códigos esperados (200/302), generando un 25% de solicitudes fallidas asociadas específicamente al paso de autenticación. Esto se atribuye a la ausencia de manejo explícito del token CSRF y cookies de sesión en el script de k6, más que a un problema de rendimiento de la aplicación. A pesar de ello, las respuestas de los endpoints /home y /ots/ se mantienen dentro de tiempos muy bajos (p95 ≈ 3,18 ms) sin errores, lo que indica un buen desempeño del backend en términos de latencia, incluso cuando se encadena un flujo de múltiples peticiones. |  |  |  |

| Carga alta /ots/ (50 VUs) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-06 | k6 – test_ots_carga_alta.js | Prueba de carga alta Listado OT (50 VUs, 1 min) | Evalúa el rendimiento del endpoint /ots/ bajo 50 usuarios concurrentes durante 1 minuto, midiendo tiempos de respuesta, throughput y porcentaje de errores. | Con observaciones – ~5940 req, 1,02% fallos (conexiones denegadas al inicio), p95 ≈ 3,84 ms |
| Descripción | La prueba de carga alta muestra que el servicio de listado de Órdenes de Trabajo puede procesar aproximadamente 100 solicitudes por segundo manteniendo tiempos de respuesta muy bajos (p95 ≈ 3,84 ms). Se registró un 1,02% de solicitudes fallidas asociadas a intentos de conexión mientras el servidor no estaba completamente disponible al inicio de la ejecución. No se evidenció colapso del servidor ni tiempos de respuesta críticos atribuibles a la lógica de la aplicación. |  |  |  |

| Prueba de Estrés (stages sobre /home) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Prueba | Suite / Herramienta | Nombre de la prueba | Alcance / Qué valida | Resultado |
| PERF-07 | k6 – test_stress_stages.js | Prueba de estrés por etapas sobre Home (stages hasta 60 VUs) | Evalúa el comportamiento del endpoint /home ante un aumento progresivo de carga (hasta 60 usuarios concurrentes), midiendo tiempos de respuesta y estabilidad del servicio. | OK – 3007 req, 0% errores, p95 ≈ 4.81 ms |
| Descripción | La prueba de estrés por etapas demostró que el sistema mantiene tiempos de respuesta muy bajos incluso en escenarios de alta concurrencia. No se registraron fallos, por lo que la aplicación muestra una buena tolerancia a incrementos progresivos de carga en el módulo principal (/home). |  |  |  |

| Tipo de prueba | Estado | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | ✔ Completas | Django TestCase |
| Pruebas de integración | ✔ Completas | Django Test Client |
| Pruebas de rendimiento | ✔ Completas | k6 |
| Pruebas de seguridad | ✔ Completas | OWASP ZAP |
| Pruebas de estrés | ✔ Completas | k6 stages |
| Pruebas de carga | ✔ Completas | k6 |
| Pruebas E2E (flujo) | ✔ Con observaciones | k6 |