# Plan de Riesgos y Mitigación – Requerimientos Funcionales

## Plan de Riesgoos

| Requerimiento Funcional | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Descripción del Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF1 / RF2 – Registro y programación de ingresos | Errores en el registro duplicado o solapamiento de vehículos | Media | Alto | La duplicación de registros puede generar sobrecarga de trabajo y pérdida de control en el taller. |
| RF3 – Registro de estados del vehículo | Estados incompletos o mal actualizados | Media | Medio | Si no se actualizan correctamente los estados, se pierde trazabilidad del vehículo en el proceso. |
| RF4 / RF5 – Gestión de pausas y monitoreo en tiempo real | Usuarios no registran pausas, afectando métricas | Alta | Medio | Las métricas de productividad y tiempos quedarían distorsionadas, dificultando la toma de decisiones. |
| RF6 / RF7 – Perfiles de usuario y permisos | Accesos no autorizados o permisos mal asignados | Baja | Alto | Posibles brechas de seguridad e información sensible comprometida. |
| RF8 / RF9 – Documentación y fotos | Pérdida de documentos o subida de archivos corruptos | Media | Alto | Imposibilidad de consultar información relevante para reparaciones y reportes. |
| RF10 / RF11 – Notificaciones y comunicación | Notificaciones no enviadas o saturación de mensajes | Media | Medio | Los usuarios pueden no estar informados a tiempo o verse sobrecargados de alertas innecesarias. |
| RF12 / RF13 – Reportes automáticos | Reportes incompletos o tardíos por problemas de datos | Alta | Alto | La gestión y análisis de datos sería ineficaz, comprometiendo la toma de decisiones estratégicas. |

# Matriz de Riesgos

|  | Alto | Medio | Bajo |
| --- | --- | --- | --- |
| 81-100 % | RF12 / RF13 |  |  |
| 41-80 % |  | RF1 / RF2 RF4 / RF5 RF8 / RF9 |  |
| 0-40 % | RF3 RF6 / RF7 RF10 / RF11 |  |  |

## 2. Plan de Mitigación

| Requerimiento Funcional | Plan de Mitigación |
| --- | --- |
| RF1 / RF2 – Registro y programación de ingresos | Implementar validación automática en la agenda y controles de integridad en BD. Incluir mensajes de error claros al usuario. |
| RF3 – Registro de estados del vehículo | Definir estados obligatorios, con validación en cada cambio. Incluir alertas si no se actualiza el estado en cierto tiempo. |
| RF4 / RF5 – Gestión de pausas y monitoreo en tiempo real | Capacitar a los usuarios en la importancia de registrar pausas. Incorporar recordatorios automáticos del sistema. |
| RF6 / RF7 – Perfiles de usuario y permisos | Implementar un control de roles estricto con auditoría de accesos. Revisar asignaciones periódicamente. |
| RF8 / RF9 – Documentación y fotos | Configurar respaldos automáticos y validación de formatos de archivos al momento de la carga. |
| RF10 / RF11 – Notificaciones y comunicación | Configurar alertas críticas con prioridad. Limitar notificaciones menores y registrar logs de envío. |
| RF12 / RF13 – Reportes automáticos | Realizar pruebas de carga en la base de datos. Monitorear rendimiento y optimizar consultas SQL. |