# Plan de Pruebas Inicial - Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller

## 1. Información General del Proyecto

### 1.1 Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Plataforma de Gestión Digital para el Ingreso de Vehículos al Taller |
| --- | --- |
| Versión del Documento | 1.0 |
| Fecha de Creación | 8/09/2025 |
| Última Actualización | 8/09/2025 |

### 1.2 Responsables

| Project Manager | Bairon Labe |
| --- | --- |
| Líder de Testing | Bairon Labe |
| Analista de Pruebas (QA/Funcional) | Bairon Labe |
| Desarrollador Principal | Alexander Aguilera |
| Arquitecto de Software / Soporte de Testing | Alexander Aguilera |
| Diseñador UX/UI (apoyo en usabilidad) | Alexander Aguilera |

### 1.3 Alcance del Proyecto

| Descripción General | El proyecto busca modernizar la administración de ingresos vehiculares a talleres de PepsiCo Chile mediante una solución web responsiva, diseñada para centralizar la información y reducir la dependencia de procesos manuales. La implementación inicial se realizará en la planta de Maipú, sirviendo como experiencia piloto y base para futuras extensiones hacia otras sucursales de la compañía. La iniciativa responde a las falencias actuales derivadas del uso de planillas y mensajería informal, prácticas que dificultan el control, generan duplicidades y retrasos, y restan confiabilidad a los registros. Con esta plataforma se proyecta una disminución cercana al 40% en los tiempos de registro, una coordinación más fluida entre choferes, supervisores y mecánicos, y un seguimiento sistemático de cada vehículo. Entre las funcionalidades contempladas destacan la agenda de ingresos sin solapamientos, la gestión de estados y pausas, la diferenciación de perfiles de usuario, la carga de documentos y evidencias gráficas, así como la emisión de notificaciones y reportes automáticos en tiempo real. Como entregable principal, se dispondrá de un sistema web operativo accesible desde navegador, que integrará módulos de registro, gestión de usuarios, repositorio documental y generación de reportes. El desarrollo seguirá una metodología de carácter secuencial (tradicional/cascada), avanzando de manera estructurada desde la planificación y el análisis hasta el diseño, la construcción, la validación y la puesta en marcha, con un horizonte de ejecución de 12 semanas. |
| --- | --- |
| Módulos/Componentes Principales | Registro de Ingresos y creación de OT: ingreso de datos de vehículos, choferes y generación de órdenes de trabajo. Gestión de Estados y Pausas: seguimiento de cada vehículo en el proceso y registro de pausas. Módulo de Documentos e Imágenes: carga y visualización de fotos, reportes y documentos asociados a cada vehículo. Notificaciones y Alertas: envío de avisos automáticos a usuarios y supervisores. Reportes y Dashboard: generación de indicadores de desempeño, productividad y control. Administración de Usuarios y Roles: control de accesos según perfiles (jefe de taller, mecánico, recepcionista, supervisor). |
| Tecnologías Involucradas | Lenguajes y Frameworks: Aplicación web monolítica (frontend + backend en el mismo proyecto). Python ,JavaScript (frontend con React, backend con Node.js, django framework) Base de Datos: SQL Server / PostgreSQL. Herramientas de Desarrollo: Visual Studio Code, Git/GitHub, (opcional) Figma/Draw.io. Entorno de despliegue: Servidor local o cloud académico. |

## 2. Objetivos del Plan de Pruebas

### 2.1 Objetivo General

Garantizar que la Plataforma Web para la Gestión de Ingreso de Vehículos a Talleres de PepsiCo cumpla correctamente con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos, asegurando su calidad, facilidad de uso, seguridad y estabilidad antes de su aprobación final e implementación en el taller piloto de Maipú.

### 2.2 Objetivos Específicos

Comprobar que el sistema responde de manera efectiva a los requerimientos funcionales definidos en el documento SRS, incluyendo el registro de ingresos, la administración de estados, la gestión documental, la generación de reportes y el envío de notificaciones.

Validar la usabilidad y experiencia del usuario, garantizando una interfaz intuitiva y fluida.

Verificar el rendimiento del sistema, midiendo tiempos de respuesta y estabilidad bajo escenarios de carga concurrente.

Evaluar la seguridad de la aplicación, comprobando autenticación, control de acceso y exposición mínima de datos..

Confirmar la compatibilidad y correcto funcionamiento en los principales navegadores web (Chrome, Edge y Firefox).

- Incorporar la automatización en el proceso de pruebas mediante: - Ejecución de pruebas de regresión funcional automatizada en la interfaz de usuario (UI) para flujos críticos como inicio de sesión, registro de ingreso y cambio de estado. - Uso de scripts para preparación y limpieza de datos en la base de datos, permitiendo la repetición controlada de escenarios de prueba. - Aplicación de una prueba de seguridad automatizada básica mediante la herramienta OWASP ZAP Baseline Scan, con el fin de identificar tempranamente vulnerabilidades comunes.

## 3. Alcance de las Pruebas

### 3.1 Elementos a Probar

- Funcionalidades Incluidas:

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Módulo Registro de Ingresos | Permite registrar la llegada de vehículos al taller, incorporando datos como patente y conductor. Genera una Orden de Trabajo (OT) con identificador único, valida campos obligatorios y previene duplicidades de ingresos activos por vehículo. |
| Módulo Gestión de Estados y Pausas | Supervisa el flujo de cada OT (por ejemplo: Ingresado → Diagnóstico → Reparación → Listo → Entregado). Permite registrar pausas justificadas según un catálogo predefinido y contabiliza tiempos de cada etapa para indicadores de desempeño (KPIs). Evita transiciones inválidas y permite reanudar correctamente el proceso. |
| Módulo de Documentos e Imágenes | Gestiona la carga y consulta de archivos asociados a la OT, como fotografías de daños o reportes técnicos. Permite vista previa, almacena metadatos (usuario, fecha, tipo) y controla formato y tamaño de archivos aceptados (JPG, PNG, PDF). |
| Módulo de Notificaciones y Alertas (internas/automáticas) | Gestiona la carga y consulta de archivos asociados a la OT, como fotografías de daños o reportes técnicos. Permite vista previa, almacena metadatos (usuario, fecha, tipo) y controla formato y tamaño de archivos aceptados (JPG, PNG, PDF). |
| Módulo de Reportes y Dashboard (on-demand y programados) | Genera indicadores clave y reportes de desempeño (tiempos promedio, OTs activas, causas de pausa). Permite filtros por fecha, estado, patente o responsable, y ejecución on-demand o programada (por ejemplo, diariamente a las 08:00). Precisión mínima del 99% respecto a las consultas en base de datos y tiempo de generación p95 ≤ 5 segundos. |
| Módulo de Administración de Usuarios y Roles | Genera indicadores clave y reportes de desempeño (tiempos promedio, OTs activas, causas de pausa). Permite filtros por fecha, estado, patente o responsable, y ejecución on-demand o programada (por ejemplo, diariamente a las 08:00). Precisión mínima del 99% respecto a las consultas en base de datos y tiempo de generación p95 ≤ 5 segundos. |

### 3.2 Elementos Excluidos

En esta fase inicial de pruebas se han definido ciertos elementos que no serán incluidos dentro del alcance:

Aplicaciones móviles nativas (se probará sólo versión web).

### 3.3 Criterios de Entrada

Las pruebas podrán iniciar únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

Requisitos funcionales aprobados y validados en el SRS.

Diseño técnico completado (arquitectura, modelo de datos y mockups).

Ambiente de testing configurado y disponible.

Datos de prueba preparados y cargados (vehículos, usuarios, documentos).

Build estable disponible para ejecutar las pruebas.

Plan de carga definido (escenario k6/JMeter y dataset).

### 3.4 Criterios de Salida

Las pruebas se considerarán finalizadas cuando se cumplan los siguientes criterios:

Todos los casos de prueba —tanto funcionales como no funcionales— hayan sido ejecutados satisfactoriamente

No existan defectos críticos pendientes. Los errores de severidad alta o media deben estar corregidos o contar con un plan de remediación aprobado.

Se haya alcanzado una cobertura mínima de pruebas del 80%, incluyendo los casos de regresión funcional más relevantes.

El rendimiento del sistema cumpla con los parámetros definidos: - Consultas y generación de reportes con un tiempo de respuesta menor o igual a 5 segundos .. - Operaciones de registro y actualización con tiempos menores o iguales a 2 segundos . - Ejecución estable bajo una carga de al menos 30 usuarios simultáneos, sin degradación significativa del desempeño.

Se entreguen al Project Manager los documentos correspondientes: informe general de pruebas e informe de carga y rendimiento.

Los resultados de las notificaciones cumplan con una tasa de entrega igual o superior al 99%, con una latencia promedio p95 ≤ 3 segundos desde el evento hasta su visualización en la interfaz.

## 4. Estrategia de Testing

### 4.1 Niveles de Prueba

- Pruebas Unitarias - Responsable: Desarrolladores y QA (Alexander Aguilera y Bairon Labe) - Propósito: Garantizar que cada componente del sistema (funciones, controladores, servicios, repositorios y módulos —registro de ingresos, gestión de estados y pausas, manejo de documentos, notificaciones, reportes, administración de usuarios y roles—) opere de forma correcta de manera individual, sin depender de otros elementos. - Metodología y Herramientas: Se utilizarán frameworks de pruebas unitarias incluidos en el proyecto (como Jest o JUnit), además de validaciones manuales básicas con mocks y stubs para simular dependencias.

Pruebas de Integración - Responsables: Desarrolladores y QA (Alexander Aguilera y Bairon Labe) - Propósito: Comprobar la interacción adecuada entre las diferentes capas del sistema (controladores, servicios y repositorios) y entre los módulos internos del monolito. También se validará la comunicación entre la interfaz de usuario, el backend y la base de datos mediante datos semilla y consultas de consistencia. - Estrategia: Se aplicará un enfoque incremental o Bottom-Up por módulo, integrando progresivamente los componentes. - Herramientas: Uso de seeders o scripts de base de datos para inicializar escenarios de prueba, consultas SQL de validación y el test runner del proyecto. (Sin utilizar clientes externos de API en esta etapa).

Pruebas de Sistema - Responsables: QA Tester y Project Manager (Bairon Labe) - Propósito: Evaluar el comportamiento global del sistema frente a los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el SRS. - Cobertura: Incluye pruebas de funcionalidades principales (casos de uso del sistema), usabilidad, rendimiento básico y seguridad de acceso. - Entorno de ejecución: El sistema se probará en un ambiente de testing configurado en servidor local o en nube académica, simulando las condiciones operativas del taller piloto de Maipú.

Pruebas de Aceptación (UAT) Responsables: Usuarios finales (jefe de taller, mecánicos y recepcionista), supervisados por el QA Tester. - Propósito: Validar que la plataforma responde a las necesidades reales de los usuarios finales y que puede ser utilizada en el entorno operativo del taller piloto. - Criterios de aceptación: - Registro de ingresos completado en menos de 1 minuto. - Generación de reportes en menos de 5 segundos. - Carga exitosa de todos los documentos e imágenes asociados. - Acceso restringido a funcionalidades según el rol del usuario autenticado.

### 4.2 Tipos de Prueba

#### 4.2.1 Pruebas Funcionales

- Pruebas de Funcionalidad Verifican que cada una de las funciones implementadas opere conforme a lo establecido en los requerimientos. - Automatización mínima: Automatización mínima: - Ejecución de pruebas de regresión automatizadas en la interfaz de usuario (UI) para flujos esenciales como inicio de sesión, registro de ingreso y cambio de estado. - Scripts automatizados para preparar y limpiar datos en la base de datos, garantizando la integridad de los escenarios repetitivos (manteniendo el sistema en un estado controlado antes y después de cada prueba).

Pruebas de Integración - Comprueban que los módulos del sistema y la base de datos interactúan correctamente entre sí.

Pruebas de Regresión - Aseguran que las modificaciones o nuevas funcionalidades no afecten procesos ya validados.

Pruebas de Humo (Smoke Testing) - Evalúan que las funciones críticas del sistema estén disponibles antes de continuar con las pruebas más extensas.

Pruebas de Notificaciones (funcional): - Verifican el correcto disparo de alertas automáticas y su visualización en la interfaz: - Activación por eventos (creación de OT, cambio de estado, pausas prolongadas). - Destinatarios configurados según rol, sin duplicaciones y con control de lectura. - Medición de tiempos de entrega y visualización en la interfaz (latencia esperada ≤ 3 segundos).

Pruebas de Reportes/Dashboard (funcional): - Validación de reportes on-demand y programados. - Verificación de exactitud de métricas frente a consultas en la base de datos. - Pruebas de filtros, rangos de fechas, exportaciones (si aplica) y manejo de escenarios sin datos. - Confirmación de accesos restringidos según rol del usuario.

#### 4.2.2 Pruebas No Funcionales

#### Pruebas de Rendimiento y Carga Estas pruebas tienen como propósito medir la velocidad de respuesta, capacidad de procesamiento y estabilidad del sistema bajo diferentes volúmenes de usuarios simultáneos. Herramienta utilizada: k6 para la simulación de escenarios de carga y pruebas de estrés. Escenario propuesto: - Ramp-up: incremento progresivo de usuarios desde 0 hasta 30 en un período de 3 minutos. - Fase estable: mantenimiento de 30 usuarios concurrentes durante 10 minutos. - Prueba de estrés (opcional): incremento puntual hasta 60 usuarios durante 3 minutos adicionales. Criterios de aceptación: - Tiempo de respuesta ≤ 5 segundos en consultas y reportes. - Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos en operaciones básicas (registro/actualización). - Tasa de error < 1%.

Pruebas de Usabilidad - Estas validaciones buscan confirmar que la aplicación sea intuitiva, eficiente y agradable para los usuarios finales. - Aspectos evaluados: - Facilidad de aprendizaje: comprobar que los recepcionistas comprendan el proceso de registro de un vehículo sin asistencia adicional. - Eficiencia en la ejecución: verificar que los mecánicos puedan actualizar un estado de reparación en pocos pasos. - Satisfacción general: asegurar que los supervisores consideren la interfaz de reportes clara, accesible y útil para la toma de decisiones.

El objetivo es confirmar que el sistema protege la información sensible, controla el acceso según roles y mantiene integridad frente a intentos de vulneración. Aspectos evaluados: - Autenticación: cada usuario debe acceder con credenciales únicas y válidas. - Autorización: los usuarios solo podrán ingresar a los módulos correspondientes a su perfil (por ejemplo, un recepcionista no puede acceder a reportes avanzados). - Protección de datos: los documentos e imágenes deben almacenarse bajo mecanismos seguros. - Resistencia ante ataques: comprobar que el sistema no sea susceptible a intentos de acceso indebido o exploración de rutas no autorizadas. Herramienta: OWASP ZAP Baseline Scan (evaluación pasiva sobre el entorno de pruebas, sin ejecución de ataques activos). Validaciones clave: - Verificación de rutas sensibles no accesibles.

Pruebas de Compatibilidad Estas pruebas aseguran que la aplicación se ejecute correctamente en distintos entornos y configuraciones de usuario. Escenarios de compatibilidad: - Navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox. - Dispositivos: equipos de escritorio y notebooks. - Sistemas operativos: Windows y Linux (entorno académico)

### 4.3 Enfoque de Testing

Metodología: Mixta (Manual + Automatización mínima). Se adopta un enfoque mixto, combinando pruebas manuales con automatización parcial para flujos críticos. - Modalidad manual: - Casos exploratorios y validaciones visuales de la interfaz de usuario (UI). - Pruebas de aceptación con usuarios finales (UAT). - Automatización parcial: - Ejecución de pruebas de regresión en UI para procesos clave como inicio de sesión, registro de ingreso y cambio de estado. - Scripts automáticos de preparación y limpieza de datos en la base de datos, asegurando la consistencia de los escenarios. - Pruebas de carga con k6 o JMeter en flujos de alta concurrencia. - Escaneo de seguridad automatizado básico con OWASP ZAP Baseline para detección temprana de vulnerabilidades comunes.

Técnicas - Caja Negra: aplicada a pruebas funcionales y de aceptación, verificando que ante una entrada específica el sistema genere la salida esperada sin analizar su código interno. - Caja Blanca: utilizada por los desarrolladores en las pruebas unitarias, enfocada en el comportamiento interno de funciones y métodos. - Caja Gris: empleada en pruebas de integración, combinando validaciones externas con conocimiento del diseño interno (por ejemplo, revisar que los datos registrados en la UI se almacenen correctamente en la base de datos).

Priorización - Crítico: Funcionalidades esenciales: inicio de sesión, registro de ingresos, gestión de estados y pausas. - Alto: Módulos de reportes, panel de control y notificaciones automáticas. - Medio: Subida de documentos, imágenes y gestión de usuarios/roles. - Bajo: Elementos visuales, diseño y validaciones menores en la interfaz

## 5. Recursos y Cronograma

### 5.1 Recursos Humanos

| Rol | Nombre | Responsabilidades | Tiempo Asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Lead | Bairon Labe | Planificación y coordinación de actividades de testing, supervisión de ejecución y consolidación de resultados. | 8 horas/semana |
| Tester | Bairon Labe | Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales y no funcionales, documentación de resultados | 6 horas/semana |
| Tester | Bairon Labe | Apoyo en pruebas de integración y validaciones técnicas relacionadas con la arquitectura y la base de datos. | 6 horas/semana |

### 5.2 Recursos Técnicos

Hardware - Computadores personales con procesador mínimo Intel i5 o equivalente, 8 GB RAM y 256 GB de almacenamiento. - Acceso a conexión a internet estable para pruebas en ambiente cloud académico.

Software / Herramientas de Testing - Carga/Performance: k6 (o JMeter). - Seguridad: OWASP ZAP Baseline Scan. - Navegadores: Chrome, Edge, Firefox. - BD: pgAdmin / SSMS. - Gestión de evidencias: Google Drive/OneDrive. - Faker/scripts para generación de datos de prueba. - Framework de pruebas unitarias del proyecto (p. ej., Jest/JUnit) y scripts de seed/cleanup para automatización mínima.

Ambiente - Ambiente de Pruebas Local: Servidor monolítico desplegado en entorno local - Ambiente Cloud Académico (simulado): Despliegue opcional en plataforma de nube (AWS Educate / Azure Student). - Base de datos SQL Server/PostgreSQL configurada con esquema del proyecto.

Datos de Prueba - Patentes simuladas de vehículos (ejemplo: AB12-34, CD56-78). - Usuarios simulados (jefe de taller, mecánico, recepcionista, supervisor). - Órdenes de Trabajo de ejemplo con distintos estados y pausas. - Documentos simulados: imágenes JPG/PNG (fotografías de camiones) y PDFs (reportes técnicos).

### 5.3 Cronograma Tentativo

| Fase | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | Elaboración de casos de prueba (funcionales y no funcionales) | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Bairon Labe |
| Preparación | Setup de ambiente y datos + scripts k6/JMeter + configuración ZAP + scripts seed/cleanup de BD | 22/09/2025 | 26/09/2025 | Alexander Aguilera |
| Ejecución | Ejecución de pruebas de sistema (unitarias, integración, funcionales) y regresión funcional prioritaria por build | 29/09/2025 | 17/10/2025 | Alexander Aguilera |
| Ejecución | Prueba de Carga (k6/JMeter) y ZAP Baseline Scan | 14/10/2025 | 16/10/2025 | Alexander Aguilera |
| Cierre | Reporte funcional + Reporte de Carga + Hallazgos de Seguridad | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Bairon Labe |

## 6. Gestión de Defectos

### 6.1 Proceso de Reporte

El manejo de defectos se realizará siguiendo un flujo simple pero estructurado, que garantice trazabilidad desde la detección hasta la resolución:

Detección del defecto - El tester identifica el error durante la ejecución de pruebas (funcionales o no funcionales). - Se registra inmediatamente con evidencia (captura de pantalla, logs o descripción detallada).

Documentación en herramienta de gestión - Los defectos se documentarán en una planilla compartida (Google Sheets / Excel) para control académico. - Cada defecto incluirá: ID, descripción, módulo afectado, pasos para reproducir, evidencia adjunta.

Clasificación por severidad y prioridad - Severidad: Crítica, Alta, Media, Baja (según impacto en el sistema). - Prioridad: Alta, Media, Baja (según urgencia de corrección).

Asignación al desarrollador - El Project Manager (Bairon Labe) asignará cada defecto a Alexander Aguilera (Desarrollador Principal) para su corrección. - Si el defecto afecta arquitectura o base de datos, Alexander apoyará en el análisis técnico.

Seguimiento hasta resolución - El estado del defecto cambiará progresivamente: Reportado → En análisis → En corrección → Validado → Cerrado. - El Tester validará que la corrección no genere nuevos problemas (pruebas de regresión).

### 6.2 Clasificación de Severidad

Crítica: Sistema no funciona - Descripción: El sistema no funciona o está completamente inoperativo. - Ejemplos en el proyecto: - No se puede acceder a la plataforma (fallo total de login). - El registro de ingresos no guarda datos en la base de datos.

Alta: Funcionalidad principal afectada - Descripción: Una funcionalidad principal está afectada, impidiendo el flujo normal de trabajo. - Ejemplos en el proyecto: - El módulo de estados no actualiza correctamente las órdenes de trabajo.

Media: Funcionalidad secundaria afectada - Descripción: Una funcionalidad secundaria se ve afectada, pero el sistema puede seguir utilizándose. - Ejemplos en el proyecto: - La carga de imágenes no funciona en ciertos formatos (ej. PNG). - Las notificaciones se retrasan o no llegan en algunos casos.

Baja: Problemas menores de UI/UX - Descripción: Problemas menores que no afectan las funcionalidades principales, relacionados con interfaz o experiencia de usuario. - Ejemplos en el proyecto: - Botones desalineados en la interfaz. - Textos con errores ortográficos en formularios.

### 6.3 Herramienta de Gestión

Herramienta - Para el control de defectos se utilizará una planilla colaborativa en Google Sheets, debido a que el proyecto es académico y no se cuenta con licencias de herramientas empresariales como Jira o Azure DevOps. Esta planilla permitirá registrar defectos, asignar responsables, priorizar la corrección y dar seguimiento al estado de cada incidencia.

Responsable - Project Manager (Bairon Labe): encargada de registrar y asignar los defectos detectados. - Tester (Alexander Aguilera): encargado de validar la resolución de los defectos y actualizar su estado en la planilla.

## 7. Entregables

### 7.1 Documentos de Testing

Los principales documentos que se generarán en el marco del plan de pruebas son:

Plan de Pruebas (este documento) - Define la estrategia, alcance, criterios y responsables de testing.

Casos de Prueba Detallados - Documento con los escenarios y pasos de prueba para cada funcionalidad (registro de ingresos, estados, reportes, notificaciones).

Scripts de Automatización (si aplica) - Scripts básicos para automatizar pruebas repetitivas en la base de datos o validaciones simples de interfaz (opcional en contexto académico).

Reporte de Ejecución de Pruebas - Documento con los resultados de la ejecución de cada caso de prueba (aprobado/rechazado) y observaciones.

Reporte de Defectos - Registro de los errores encontrados, clasificados por severidad y prioridad, con su estado de corrección.

Reporte Final de Testing - Consolidado con métricas de calidad, porcentaje de cobertura, defectos resueltos y pendientes, y conclusiones del proceso de pruebas iniciales.

Script de carga (k6/JMeter) + Reporte de Carga - Gráficas y métricas de rendimiento bajo escenarios definidos.

Reporte ZAP Baseline - Hallazgos y recomendaciones de seguridad (detección pasiva).

### 7.2 Evidencias

Durante la ejecución de pruebas se recopilaron evidencias que respalden los resultados obtenidos y sirvan de insumo para la validación del sistema. Entre ellas se incluyen:

Screenshots de pruebas - Capturas de pantalla de la ejecución de casos de prueba clave (ejemplo: registro de un vehículo, generación de reportes, validación de roles).

Logs de sistema - Registros generados por la aplicación y la base de datos, útiles para analizar errores, excepciones y flujos de procesos.

Datos de performance - Resultados de pruebas de carga y tiempos de respuesta del sistema frente a múltiples usuarios y operaciones críticas.

Videos de pruebas (casos complejos) - Grabaciones cortas que documenten escenarios relevantes como la validación completa de una orden de trabajo desde su ingreso hasta la generación del reporte final.

## 8. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en desarrollo | Media | Alto | Incluir buffer de tiempo en el cronograma y reuniones de control semanales para anticipar desviaciones. |
| Ambiente inestable | Baja | Alto | Contar con un ambiente alternativo de pruebas (backup local o en cloud académico). |
| Recursos insuficientes | Media | Medio | Re Priorizar casos de prueba críticos y optimizar el esfuerzo de testing manual. |
| Requisitos cambiantes | Alta | Medio | Mantener comunicación constante con el profesor guía y stakeholders, actualizando el plan de pruebas según cambios. |
| Errores críticos no resueltos | Media | Alto | Aplicar gestión de defectos estricta, priorizando la corrección de bugs críticos antes de avanzar a otras pruebas. |
| Falta de datos de prueba | Media | Media | Generar un set de datos ficticios previamente y validar su consistencia antes de las pruebas. |

## 9. Criterios de Éxito

### 9.1 Métricas de Calidad

Cobertura: ≥ 80% de casos ejecutados (incluye regresión funcional prioritaria).

Tasa de defectos: ≤ 2 menores por funcionalidad; 0 críticos abiertos.

Rendimiento: p95 ≤ 5 s (reportes) y ≤ 2 s (registros/estados).

Estabilidad bajo carga: 30 usuarios concurrentes sin error_rate ≥ 1%.

Seguridad base: ZAP sin hallazgos Alta/Crit pendientes.

### 9.2 Criterios de Aceptación

El sistema se considerará aceptado al finalizar la fase de pruebas iniciales si se cumplen las siguientes condiciones:

Todas las funcionalidades críticas (registro de ingresos, gestión de estados, generación de reportes) fueron probadas exitosamente.

No existen defectos críticos pendientes y los defectos de severidad alta/medio fueron corregidos o tienen plan de corrección documentado.

El sistema cumple con los parámetros de performance definidos (tiempo de respuesta ≤ 5 segundos en reportes y ≤ 2 segundos en registros básicos).

Los usuarios finales (jefe de taller, mecánicos y recepcionista) aprueban el sistema en pruebas de aceptación (UAT), confirmando que satisface las necesidades operativas del taller.

## 10. Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | Bairon Labe |  |  |
| Cliente/Sponsor | [Nombre] |  |  |
| Líder de Desarrollo | Alexander Aguilera |  |  |
| Líder de Testing | Bairon Labe |  |  |

Documento Controlado - Versión [X.X] - [Fecha]